HEXIS

AI GOVERNANCE

Acil Eylem Planı

5 Öncelikli Madde İçin Detaylı Uygulama Rehberi

Tarih: 15 Mart 2026 — Versiyon 1.0

Öncelik Matrisi

| # | Madde | Etki | Efor | Bağımlılık | Süre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analytics Entegrasyonu | Yüksek | Düşük | Yok | 1 saat |
| 2 | JSON-LD Yapısal Veri | Yüksek | Orta | Yok | 3–4 saat |
| 3 | Sitemap Güncelleme | Orta | Düşük | Yok | 1 saat |
| 4 | Gizlilik Politikası Sayfası | Yüksek | Orta | Yok | 2–3 saat |
| 5 | Blog Yayın Takvimi | Çok Yüksek | Yüksek | Madde 2,3 | Sürekli |

# Madde 1: Analytics Entegrasyonu

## 1.1 Mevcut Durum

hexis.center şu an hiçbir analitik aracı kullanmamaktadır. Google Analytics, Plausible, Fathom veya benzeri herhangi bir script bulunmamaktadır. Bu durumda trafik hacmi, kullanıcı davranışı ve araç kullanım oranları hakkında hiçbir veri toplanamıyor.

## 1.2 Seçenek Karşılaştırması

| Kriter | Plausible Cloud | Plausible Self-Host | Fathom | Google Analytics 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fiyat | €9/ay | Ücretsiz (sunucu) | $14/ay | Ücretsiz |
| Cookie | Yok | Yok | Yok | Var |
| KVKK/GDPR | Tam uyumlu | Tam uyumlu | Tam uyumlu | Sorunlu |
| Cookie Banner | Gerekmez | Gerekmez | Gerekmez | Zorunlu |
| Kurulum | 1 satır script | Docker + proxy | 1 satır script | gtag + config |
| Script Boyutu | < 1KB | < 1KB | < 2KB | ~45KB |
| HEXIS İçin | Tavsiye edilen | 2. seçenek | Alternatif | Önerilmez |

## 1.3 Tavsiye: Plausible Cloud

Neden: HEXIS, KVKK ve gizlilik konusunda otorite olma hedefindedir. Cookie kullanan bir analytics aracı bu imajla çelişir. Plausible cookie-free, GDPR/KVKK uyumlu, < 1KB script ve cookie banner gerektirmez.

## 1.4 Uygulama Adımları

- plausible.io’da hesap aç ve hexis.center domain’ini ekle

- Aşağıdaki script’i tüm HTML sayfaların <head> bölümüne ekle:

<script defer data-domain="hexis.center" src="https://plausible.io/js/script.js"></script>

- Eklenecek sayfalar (20 HTML dosyası):

| Dosya Yolu | Sayfa | Mevcut Analytics |
| --- | --- | --- |
| index.html | Ana Sayfa | Eksik |
| generator/index.html | Generator | Eksik |
| checklist/index.html | Checklist (EN) | Eksik |
| eu-ai-act-checklist.html | Checklist (TR/eski) | Eksik |
| fria/index.html | FRIA | Eksik |
| methodology/index.html | Metodoloji (EN) | Eksik |
| metodoloji/index.html | Metodoloji (TR) | Eksik |
| kvkk-eu-ai-act/index.html | KVKK Karşılaştırma | Eksik |
| blog/ai-okuryazarligi-madde-4/ | Blog: AI Okuryazarlık | Eksik |
| blog/orient-aigp-bok/ | Blog: ORIENT + AIGP | Eksik |
| + 10 diğer sayfa | Blog + KVKK sayfaları | Eksik |

- Custom event’ler ekle (araç kullanım takibi):

plausible('Generate Matrix'); // Generator butonuna

plausible('Export PDF');      // PDF butonuna

plausible('Complete Check');  // Checklist tamamlamaya

- Goals sayfasında hedefleri tanımla: Generate Matrix, Export PDF, Complete Checklist, FRIA Submit

- Dashboard’ı public yaparak güvenilirlik sinyali olarak kullan (isteğe bağlı)

## 1.5 Beklenen Sonuç

- 7 gün içinde baseline trafik verisi

- 30 gün içinde araç kullanım oranları ve en popüler sayfalar

- SEO stratejisinin etkinliğini ölçme kapasitesi

- Hangi blog yazılarının en çok trafik çektiğini görme

# Madde 2: JSON-LD Yapısal Veri (Schema.org)

## 2.1 Mevcut Durum

20 HTML sayfasından yalnızca 1 tanesi (kvkk-eu-ai-act/index.html) JSON-LD içermektedir. Diğer tüm sayfalarda yapısal veri eksiktir. Bu durum Google’da zengin sonuç (rich snippet) görünürlüğünü sıfıra indirmektedir.

## 2.2 Uygulanacak Schema Türleri

| Schema Türü | Hedef Sayfalar | Google’da Görünüm | Öncelik |
| --- | --- | --- | --- |
| Organization | Tüm sayfalar (global) | Knowledge Panel, logo, sosyal linkler | Kritik |
| WebSite + SearchAction | Ana sayfa | Sitelinks arama kutusu | Yüksek |
| BlogPosting | 8 blog yazısı | Yazar, tarih, başlık rich snippet | Kritik |
| BreadcrumbList | Tüm alt sayfalar | Breadcrumb navigasyonu arama sonuçlarında | Yüksek |
| SoftwareApplication | Generator, Checklist, FRIA | Araç bilgisi, ücretsiz etiketi | Orta |
| FAQPage | Blog + Metodoloji | Açılır kapanır SSS sonuçları | Orta |
| HowTo | Generator (wizard) | Adım adım rehber görünümü | Düşük |

## 2.3 Her Sayfa Türü İçin Şablon

### A. Organization (tüm sayfalara)

Her sayfanın <head> bölümüne eklenecek tek seferlik yapı:

<script type="application/ld+json">

{

"@context": "https://schema.org",

"@type": "Organization",

"name": "Hexis AI Governance",

"url": "https://hexis.center",

"logo": "https://hexis.center/assets/logo.png",

"description": "Human-centered AI governance...",

"founder": { "@type": "Person", "name": "...",

"jobTitle": "ISO/IEC 42001 Lead Implementer" },

"sameAs": ["https://linkedin.com/company/hexis-ai"]

}

</script>

### B. BlogPosting (her blog yazısına)

Her blog yazısının <head> bölümüne, sayfaya özel değerlerle:

<script type="application/ld+json">

{

"@context": "https://schema.org",

"@type": "BlogPosting",

"headline": "[Yazı Başlığı]",

"datePublished": "2026-02-XX",

"dateModified": "2026-03-XX",

"author": { "@type": "Organization",

"name": "Hexis AI Governance" },

"publisher": { "@type": "Organization",

"name": "Hexis", "logo": {

"@type": "ImageObject",

"url": "https://hexis.center/assets/logo.png" } },

"inLanguage": "tr",

"mainEntityOfPage": "[Canonical URL]"

}

</script>

### C. SoftwareApplication (araç sayfalarına)

Generator, Checklist ve FRIA sayfalarına:

"@type": "SoftwareApplication",

"name": "Hexis Risk Classifier",

"applicationCategory": "BusinessApplication",

"offers": { "@type": "Offer", "price": "0",

"priceCurrency": "EUR" },

"operatingSystem": "Web Browser"

### D. BreadcrumbList (alt sayfalar)

Tüm alt sayfalara breadcrumb navigasyonu:

"@type": "BreadcrumbList",

"itemListElement": [

{ "position": 1, "name": "Hexis", "item": "https://hexis.center/" },

{ "position": 2, "name": "Blog", "item": "https://hexis.center/blog/" },

{ "position": 3, "name": "[Yazı Başlığı]" }

]

## 2.4 Uygulama Kontrol Listesi

- Organization schema: Ana sayfaya ekle, diğer sayfalara kopyala

- BlogPosting schema: 8 blog yazısına tek tek ekle (tarih ve başlık değiştir)

- BreadcrumbList: Tüm alt sayfalara ekle (blog, generator, checklist, fria, metodoloji)

- SoftwareApplication: 3 araç sayfasına ekle

- Google Rich Results Test ile doğrula: search.google.com/test/rich-results

- Google Search Console’da "Enhancements" raporunu kontrol et

## 2.5 Beklenen Sonuç

- 2–4 hafta içinde Google’da zengin sonuçlar görünmeye başlar

- Blog yazılarında yazar/tarih bilgisi arama sonuçlarında görünür

- Araç sayfalarında “Ücretsiz” etiketi zengin sonuçlarda görünür

- Click-through rate (CTR) %15–30 artış beklenir

# Madde 3: Sitemap.xml Güncelleme

## 3.1 Mevcut Durum

Sitemap’te 8 URL listelenmiş, ancak sitede 20 HTML sayfa bulunmaktadır. 12 sayfa Google’a bildirilmemiştir.

## 3.2 Eksik Sayfalar

| URL | Sitemap’te | Öncelik (Priority) | Değişim Sıklığı |
| --- | --- | --- | --- |
| hexis.center/ | Mevcut | 1.0 | weekly |
| hexis.center/generator/ | Mevcut | 0.9 | monthly |
| hexis.center/checklist/ | Mevcut | 0.9 | monthly |
| hexis.center/fria/ | Mevcut | 0.8 | monthly |
| hexis.center/metodoloji/ | Mevcut | 0.8 | monthly |
| hexis.center/methodology/ | Eksik | 0.8 | monthly |
| hexis.center/metodoloji/en/ | Eksik | 0.7 | monthly |
| hexis.center/kvkk-eu-ai-act/ | Eksik | 0.8 | monthly |
| hexis.center/kvkk/ | Eksik | 0.7 | monthly |
| hexis.center/kvkk/checklist/ | Eksik | 0.7 | monthly |
| hexis.center/eu-ai-act-checklist.html | Eksik | 0.6 | monthly |
| hexis.center/blog/orient-aigp-bok/ | Eksik | 0.8 | monthly |
| hexis.center/blog/kvkk-yapay-zeka-.../ | Eksik | 0.8 | monthly |
| hexis.center/blog/chatgpt-kvkk-.../ | Eksik | 0.8 | monthly |
| hexis.center/blog/etken-yapay-zeka-.../ | Eksik | 0.8 | monthly |

## 3.3 Ek İyileştirmeler

- hreflang etiketleri: methodology/ ve metodoloji/ sayfaları arasında çapraz referans

<link rel="alternate" hreflang="en" href="https://hexis.center/methodology/" />

<link rel="alternate" hreflang="tr" href="https://hexis.center/metodoloji/" />

- Ana sayfaya eksik canonical etiketi ekle:

<link rel="canonical" href="https://hexis.center/" />

- lastmod tarihlerini gerçek son değişiklik tarihlerine güncelle (hepsi 2026-03-15 olmamalı)

- Google Search Console’da sitemap’i yeniden gönder

- robots.txt’e assets/ ve _drafts/ için Disallow ekle:

Disallow: /assets/

Disallow: /blog/_drafts/

Disallow: /blog/_linkedin/

## 3.4 Beklenen Sonuç

- Eksik 12 sayfanın Google tarafından dizine alınması (1–2 hafta)

- hreflang ile doğru dil versiyonunun doğru ülkeye sunulması

- Duplicate content sorunlarının önlenmesi (canonical)

# Madde 4: Gizlilik Politikası Sayfası

## 4.1 Neden Kritik?

HEXIS, AI governance ve KVKK uyumu konusunda otorite olmayı hedeflemektedir. Ancak kendi sitesinde gizlilik politikası bulunmamaktadır. Bu durum hem yasal bir eksiklik hem de ciddi bir güvenilirlik sorunudur. KVKK aracı sunan bir platformun kendi KVKK uyumunu sağlamamış olması ironiktir.

## 4.2 Kapsam ve İçerik Yapısı

Sayfa iki dilde hazırlanmalıdır: /gizlilik/ (Türkçe) ve /privacy/ (İngilizce). Aşağıdaki bölümleri içermelidir:

| Bölüm | İçerik |
| --- | --- |
| 1. Veri Sorumlusu | Hexis AI Governance, iletişim bilgileri, VERBİS kaydı (varsa) |
| 2. Toplanan Veriler | Checklist: localStorage (cihazda, sunucuya gönderilmez). KVKK Lead API: e-posta, isim, şirket, sektör, skor (Cloudflare KV, TTL 365 gün). Analytics: Cookie-free (Plausible seçilirse) |
| 3. Hukuki Dayanak | KVKK m.5/2 (meşru menfaat), GDPR Art. 6(1)(f). Analytics için: meşru menfaat (cookie-free olduğu için açık rıza gerekmez) |
| 4. Veri Saklama | Lead verileri: 365 gün (TTL ile otomatik silinir). Checklist: Kullanıcı cihazında, kullanıcı kontrolünde |
| 5. Üçüncü Taraflar | Cloudflare (altyapı/API), GitHub Pages (hosting), Plausible (analytics — seçilirse). Hiçbir veri üçüncü taraf reklam ağlarıyla paylaşılmaz |
| 6. Haklarınız | KVKK m.11 hakları: erişim, düzeltme, silme, işlemeyi durdurma. GDPR hakları: aynı + taşınabilirlik, itiraz. Başvuru: privacy@hexis.center |
| 7. Cookie Politikası | hexis.center çerez kullanmaz. Analytics cookie-free’dir (Plausible). localStorage yalnızca checklist ilerleme kaydı için kullanılır (sunucuya iletilmez) |
| 8. Güncelleme | Bu politika en son [tarih] güncellenmiştir. Değişiklikler bu sayfada duyurulur |

## 4.3 Teknik Tasarım Kararları

- Tema: Koyu tema (homepage ile tutarlı)

- Dil: Türkçe ana, İngilizce çeviri (hreflang bağlantılı)

- URL: /gizlilik/ (TR), /privacy/ (EN)

- Footer’a link: Tüm sayfalara “Gizlilik Politikası” linki ekle

- Son güncelleme tarihi otomatik veya manuel görünsün

- Schema: LegalDocument veya WebPage schema ekle

## 4.4 Uygulama Adımları

- /gizlilik/index.html oluştur (koyu tema, Türkçe)

- /privacy/index.html oluştur (koyu tema, İngilizce)

- Tüm sayfalardaki footer’a “Gizlilik Politikası” linki ekle

- Sitemap’e her iki sayfayı ekle

- hreflang etiketlerini ekle (gizlilik ↔ privacy)

- KVKK Lead API’sindeki e-posta toplama formuna “Gizlilik politikamızı kabul ediyorum” checkbox’u ekle

## 4.5 Önemli Hukuki Not

Bu dokümandaki gizlilik politikası şablonu bilgilendirme amaçlıdır. Hukuki geçerliliği için bir KVKK uzmanı veya veri koruma hukukcusunun incelemesi önerilir. Özellikle VERBİS kayıt yükümlülüğü ve veri sorumlusu iletişim adresi tanımı dikkatle yapılmalıdır.

# Madde 5: Haftalık Blog Yayın Stratejisi

## 5.1 Mevcut Durum

8 blog yazısı mevcut, tümü Şubat 2026’da yayınlanmış. Tümü Türkçe, EU AI Act ve KVKK odaklı. İçerik kalitesi yüksek ancak yayın sıklığı ve çeşitliliği yetersiz. Blog arşiv sayfası, etiketleme sistemi, okuma süresi ve RSS feed eksik.

## 5.2 Blog Altyapı İyileştirmeleri (Teknik)

- Blog arşiv sayfası oluştur: /blog/index.html — tüm yazılar, kategori filtresi, arama

- Her yazıya okuma süresi ekle (kelime sayısı / 200 = dakika)

- Her yazıya yayın tarihi görünürlüğü ekle (tarih + güncelleme tarihi)

- Yazı sonuna “İlgili Yazılar” bölümü ekle (2–3 öneri)

- RSS feed oluştur: /blog/feed.xml

- Newsletter opt-in formu: Her yazının sonuna “Haftalık özet alın” formu

- Kategori etiketleri: AI Act, KVKK, ISO 42001, ORIENT, Sektörel

## 5.3 İçerik Stratejisi

Blog içeriği üç katmanda planlanmalıdır:

| Katman | Sıklık | İçerik Tipi | SEO Hedefi |
| --- | --- | --- | --- |
| Temel (“Pillar”) | Aylık 1 adet | 5.000+ kelime derinlemesine rehber | Ana anahtar kelimeler (yönetişim, uyum) |
| Destekleyici | Haftalık 1 adet | 1.500–2.000 kelime blog yazısı | Long-tail anahtar kelimeler |
| Güncel (“News”) | Fırsata göre | Yasal değişiklik, deadline, haber yorumu | Trend aramalar, hızlı trafik |

## 5.4 İlk 12 Haftalık Yayın Takvimi

| Hafta | Konu | Dil | Katman | Hedef Anahtar Kelime |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gölge AI: Türkiye’de KOBİ’lerin Görünmeyen Riski | TR | Pillar | gölge yapay zeka |
| 2 | EU AI Act 2 Ağustos 2025: Ne Değişti? | TR | Güncel | EU AI Act yürürlük |
| 3 | KOBİ’ler İçin AI Risk Değerlendirme Rehberi | TR | Destekleyici | AI risk değerlendirme |
| 4 | KVKK ve AI Act: 12 Kesişim Noktası (Güncelleme) | TR | Destekleyici | KVKK AI uyum |
| 5 | ISO 42001 vs EU AI Act: Hangisi Önce? | EN | Pillar | ISO 42001 EU AI Act |
| 6 | Yapay Zeka Okuryazarlığı: Pratik Uygulama Kılavuzu | TR | Destekleyici | AI okuryazarlık eğitim |
| 7 | Tedarikçi AI Riski: 10 Soruluk Değerlendirme | TR | Destekleyici | AI tedarikçi risk |
| 8 | FRIA Nedir? Temel Haklar Etki Değerlendirmesi Rehberi | TR | Destekleyici | FRIA etki değerlendirme |
| 9 | Digital Omnibus: Tarihleri Değiştirir mi? | TR | Güncel | Digital Omnibus AI Act |
| 10 | AI Governance Maturity Model: 5 Seviye | EN | Pillar | AI governance maturity |
| 11 | ChatGPT Kullanımında KVKK Riskleri (Güncelleme) | TR | Destekleyici | ChatGPT KVKK |
| 12 | 2 Ağustos 2026 Hazırlık: Annex III Deadline | TR | Güncel | AI Act Annex III deadline |

## 5.5 Her Yazı İçin Kontrol Listesi

- Hedef anahtar kelime belirlendi mi?

- Başlık anahtar kelimeyi içeriyor mu? (60 karakter max)

- Meta description optimize edildi mi? (155 karakter, anahtar kelime dahil)

- BlogPosting JSON-LD eklendi mi?

- En az 2 internal link var mı? (araçlara veya diğer yazılara)

- CTA bloku var mı? (araç yönlendirmesi veya newsletter)

- Okuma süresi eklendi mi?

- “İlgili Yazılar” bölümü eklendi mi?

- OG ve Twitter meta etiketleri doğru mu?

- Sitemap.xml güncellendi mi?

- Plausible’da sayfa görüntülenmesi doğrulandı mı?

## 5.6 Newsletter Stratejisi

Platform Önerisi: Buttondown (ücretsiz tier 100 aboneye kadar, GDPR uyumlu, minimal tasarım — HEXIS markasyla uyumlu)

- Haftalık gönderim: Her Pazartesi sabahı 08:00 (TR saati)

- İçerik: Haftanın blog özeti + araç güncellemesi + 1 AI governance haberi

- CTA: “Son yazımızı okuyun” + “Risk seviyenizi öğrenin” (araç linki)

- Büyüme hedefi: Ayda 80–100 yeni abone (12 ayda 1.000+)

# Uygulama Öncelik Sırası ve Takvim

Aşağıdaki tablo, 5 maddenin hangi sırayla ve ne zaman uygulanacağını göstermektedir:

| Sıra | Madde | Başlangıç | Tamamlanma | Bağımlılık |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sitemap Güncelleme + Canonical + hreflang | Hemen | 1 saat | Yok |
| 2 | JSON-LD Yapısal Veri (tüm sayfalar) | Hemen | 3–4 saat | Yok |
| 3 | Analytics Script Ekleme (placeholder) | Hemen | 1 saat | Hesap açılması |
| 4 | Gizlilik Politikası Sayfası + Footer Linkleri | Bu hafta | 2–3 saat | Yok |
| 5 | Blog Altyapı (İndeks + RSS + Newsletter) | Bu hafta | 4–6 saat | Madde 2 (schema) |
| 6 | Blog Yayın Takvimi Başlat | Gelecek hafta | Sürekli | Madde 5 (altyapı) |

Toplam tahmini süre (teknik): 12–16 saat. Blog içerik üretimi ise sürekli bir süreçtir.

## Bir Sonraki Adım

Bu planı onayladıktan sonra, her maddeyi sırayla implemente edebiliriz. Sitemap ve JSON-LD ile başlamak en mantıklı adımdır — sıfır bağımlılık, yüksek etki, hızlı uygulama.

— HEXIS AI Governance —

hexis.center