HEXIS AI GOVERNANCE

Stratejik Büyüme Analizi

Sektör Analizi · Rekabet Haritası · 10 Yıllık Vizyon · Aksiyon Planı

Hazırlayan: Hexis Strateji Masası

Tarih: 25 Mart 2026  |  Sınıflandırma: Dahili

# Yönetici Özeti

Bu doküman, Hexis AI Governance’ın sektördeki konumunu, rekabet ortamını ve gelir getiren, tanınan bir yapı haline gelmesi için atılması gereken somut adımları analiz etmektedir. Analiz; pazar büyüklüğü, rakip haritası, iç/dış faktörler, 10 yıllık sektör projeksiyonu ve önceliklendirilmiş aksiyon planını kapsamaktadır.

Temel Bulgular

- Pazar fırsatı: AI governance pazarı 2025’te ~308M$, 2030’a kadar 1–1.4B$’a ulaşacak. KOBİ segmenti en hızlı büyüyen dilim.

- Zamanlama avantajı: EU AI Act Annex III: Ağustos 2026. KOBİ’lerin yarısından fazlası henüz AI envanter çıkarmadı.

- Rekabet boşluğu: Enterprise oyuncular 50K$+ fiyat bandlarında. KOBİ self-serve segmentinde ciddi boşluk var.

- Hexis avantajı: ORIENT metodolojisi, ISO 42001, canlı ücretsiz araçlar. Sıfırdan başlamıyoruz.

- 10 yıllık projeksiyon: AI governance, 2036’ya kadar tüm sektörlerde zorunlu, otonom ve küresel standartlaşmış olacak.

# 1. Sektör Analizi: AI Governance Pazarı

## 1.1 Pazar Büyüklüğü ve Büyüme

Global AI governance pazarı hızlı büyüme göstermektedir:

| Kaynak | 2025 | 2026 | 2030 | CAGR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MarketsandMarkets | ~308M$ | ~418M$ | ~1.4B$ | %35+ |
| Gartner | — | ~492M$ | >1B$ | — |
| Precedence Research | — | — | ~4.8B$ | %51 |

Not: Hexis’in hedeflediği regulatory compliance tools alt segmenti 2026’da ~200–400M$ aralığında değerlendirilmektedir.

## 1.2 KOBİ Segmenti

Büyük kuruluşlar 2024’te pazar payının %71.4’ünü elinde tutuyor. Ancak KOBİ segmenti en yüksek CAGR’a sahip:

- Uyum baskısı: AB KOBİ’lerinin %17’si AI kullanıyor (büyük işletmelerde %55). Uyum yükümlülüğü yeni.

- Maliyet hassasiyeti: Enterprise araçlar 50–200K$/yıl. KOBİ’ler bu bütcelere sahip değil.

- Self-serve talep: DPO/compliance officer tek başına, satış görüşmesi istemiyor.

## 1.3 Pazar Trendleri

- Ağustos 2026 deadline etkisi: Annex III aciliyet yaratıyor. Şirketlerin yarısı AI envanteri bile çıkarmamış.

- GRC platformlarının AI eklentisi: ServiceNow, OneTrust, Archer AI governance modülü ekliyor.

- Solo SaaS dönemi: AI ile tek kişi milyonluk SaaS çalıştırabiliyor. Maliyetler %95 düştü.

- Digital Omnibus belirsizliği: Deadline uzatma teklifi var ama uyum hazırlığı ertelenemez.

# 2. Rekabet Haritası

## 2.1 Enterprise Oyuncular (Dolaylı Rakip)

| Platform | Odak | Hedef | Fiyat |
| --- | --- | --- | --- |
| Credo AI | AI governance, EU AI Act policy | Enterprise | ~50K$+/yıl |
| Holistic AI | Provider + deployer uyumu | Enterprise/Mid | Teklif bazlı |
| OneTrust | Geniş GRC + AI modülü | Enterprise | 50–200K$/yıl |
| ServiceNow GRC | IT ops + uyum | Büyük kurumsal | 100K$+/yıl |

## 2.2 KOBİ Segmenti (Doğrudan Rakip)

| Platform | Özellik | Fiyat | Zayıf Nokta |
| --- | --- | --- | --- |
| ComplyACT AI | 30dk uyum değerlendirmesi | Belirtilmemiş | Metodoloji yok |
| VenVera | DORA + AI Act entegrasyon | Belirtilmemiş | DORA odaklı |
| Etsy şablon satıcıları | Generic template | 29–499$ | Sertifikasız |

Kritik tespit: KOBİ segmentinde sertifikalı uzman + özgün metodoloji + self-serve SaaS sunan rakip yok. Bu, Hexis’in fırsatıdır.

## 2.3 Hexis Rekabet Matrisi

| Özellik | Enterprise | Generic | HEXIS |
| --- | --- | --- | --- |
| Özgün metodoloji | Kısmen | Yok | ORIENT v0.2.1 |
| Sertifika | Takım | Yok | ISO 42001 + IAPP |
| KOBİ fiyatı | 50K$+ | 29–499$ | €29/ay |
| Self-serve SaaS | Kısmen | Yok | Plan: app.hexis.center |
| AI tavsiye | Var | Yok | Plan: Claude API |
| KVKK | Yok | Yok | Roadmap |

# 3. İç Faktör Analizi

## 3.1 Güçlü Yönler

- ORIENT metodolojisi: Özgün fikri mülkiyet. 6 aşamalı yapı hem eğitim hem ürün için kullanılabilir.

- Sertifika: ISO/IEC 42001 Lead Implementer + IAPP AIGP (aday). KOBİ segmentinde nadir.

- Canlı araçlar: Risk Classifier, Governance Matrix, Checklist — rakiplerin çoğunda demo bile yok.

- Düşük maliyet: 100 kullanıcıya kadar ~0$/ay (Vercel+Supabase ücretsiz katman).

- Belirli gelir modeli: Şablon (hazır) + SaaS (plan) + huni.

- Dual-market: AB (İngilizce) + Türkiye (Türkçe/KVKK) ikili pazar avantajı.

## 3.2 Zayıf Yönler

- Henüz gelir yok: Satış kanalları (LemonSqueezy/Etsy) açılmadı.

- Düşük bilinirlik: LinkedIn yeni, SEO trafik yok denecek kadar az.

- Tek founder riski: Geliştirme + içerik + pazarlama + destek tek elde.

- 657 kısıtı: Ticari faaliyet kısıtı — avukat onayı bekleniyor.

- SaaS henüz yok: app.hexis.center geliştirilmedi. MVP: 2–3 ay.

- Referans yok: Ödeme yapan müşteri olmadan güven inşası zor.

# 4. Dış Faktör Analizi

## 4.1 Fırsatlar

- Ağustos 2026: Annex III deadline. KOBİ’ler çözüm arayacak — 4–5 ay pencere.

- Pazar boşluğu: Self-serve, uygun fiyatlı, sertifika destekli AI governance aracı yok.

- AB KOBİ desteği: Sandbox erişimi, orantılı ücretler, AI Pact teşviki.

- Solo SaaS: Tek kişi milyonluk SaaS çalıştırabiliyor. Maliyet %95 düştü.

- Türkiye: AI mevzuatı gelişiyor, KVKK entegrasyonlu araç hiç yok.

- SEO fırsatı: EU AI Act SME içerikleri henüz düşük rekabetli.

## 4.2 Tehditler

- Enterprise aşağı yayılma: Credo AI, OneTrust KOBİ paketi çıkarabilir.

- GRC devleri: Mevcut müşteriye AI modülü — ek satış avantajı.

- Digital Omnibus: Deadline uzaması aciliyet algısını düşürebilir.

- AI wrapper rekabeti: ChatGPT üzerine basit AI Act chatbot.

- Mevzuat güncelleme yükü: Tek kişi için ağır içerik bakımı.

# 5. Gelecek 10 Yıl: AI Governance Sektör Projeksiyonu

AI governance sektörü, önümüzdeki on yılda köklü bir dönüşüm geçirecektir. Aşağıda dört dönem halinde öngörülen evrim sunulmuştur:

## 5.1 Dönem 1: Uyum Dalgası (2026–2028)

Sektör dinamikleri

- EU AI Act tam yürürlük: Annex III (Ağustos 2026) ve Annex I (Ağustos 2027) sırasıyla devreye girer. İlk cezalar görülür.

- Panik alım dönemi: Tıpkı GDPR’ın ilk yılları gibi, KOBİ’ler acele çözüm arar. Compliance consulting talebi patlak verir.

- Küresel yayılım başlar: Güney Kore AI Framework Act, Japonya AI Promotion Act zaten yürürlükle. Brezilya, Kanada ve Hindistan kendi düzenlemelerini hızlandırır.

- Pazar konsolidasyonu: İlk M&A dalgaları. Büyük GRC platformları niş AI governance startup’larını satın alır.

Hexis için anlamı

Bu dönem Hexis’in en büyük fırsat penceresidir. SaaS’ın canlı ve ödeme alanır olması ZORUNLUDUR. Deadline baskısı müşteri kazanmayı kolaylaştırır. Bu pencere kapandığında yeni müşteri edinmek çok daha pahalılaşır.

## 5.2 Dönem 2: Olgunlaşma ve Standartlaşma (2028–2030)

Sektör dinamikleri

- Uyum normalleşir: AI governance, IT güvenlik veya veri koruma gibi sıradan bir iş fonksiyonu haline gelir. Panik biter, sürekli ihtiyaç başlar.

- Standart birleşmeleri: ISO 42001 + EU AI Act + NIST AI RMF arasında haritalama standartları yayınlanır. “Bir kez uy, her yerde geçerli” yaklaşımı güçlenir.

- Otomasyon artar: Manuel uyum süreçleri yerini otomatik risk tarama, sürekli izleme ve real-time raporlamaya bırakır.

- Sektörel uzmanlaşma: Sağlık, finans, otonom araçlar gibi dikeylerde özelleşmiş governance çözümleri ortaya çıkar.

- Pazar büyüklüğü: 1–5 milyar $ aralığına ulaşır (kapsam tanımına göre).

Hexis için anlamı

Müşteri tutundurma (retention) kritik olur. SaaS’ın “sürekli takip” ve “otomatik güncelleme” özellikleri fark yaratır. Bu dönemde Hexis ya niş lider olarak kalmayı başarır ya da konsolide edilir.

## 5.3 Dönem 3: AI-Native Governance (2030–2033)

Sektör dinamikleri

- AI, AI’yı denetler: Governance araçlarının kendisi tam AI-native olur. LLM’ler düzenleme değişikliklerini otomatik yorumlar, uyum açıklarını tespit eder.

- Real-time uyum: Yıllık denetim modeli yerini sürekli, otonom uyum izlemeye bırakır. Model davranışı deployment’da canlı izlenir.

- Etik boyut derinleşir: Bias detection, fairness metrikleri, çevresel etki (AI carbon footprint) zorunlu raporlama konusu olur.

- Küresel interoperabilite: AB, ABD, Çin, Hindistan arasında karşılıklı tanıma anlaşmaları yapılır. “AI uyum pasaportu” kavramı gelişir.

- Pazar büyüklüğü: 5–15 milyar $ (AI-native özelliklerle genişlemiş kapsam).

Hexis için anlamı

Claude API entegrasyonu bu dönemde “olsa iyi olur” değil zorunlu olur. Hexis’in AI-native governance özelliklerine geçişi bugünden hazırlanmalıdır. ORIENT çerçevesi bu dönemde de geçerli kalır çünkü süreç odaklıdır, araç odaklı değil.

## 5.4 Dönem 4: Evrensel AI Yönetişimi (2033–2036)

Sektör dinamikleri

- Her şirket AI şirketi: AI kullanmayan şirket kalmaz. Dolayısıyla AI governance her şirketin zorunlu fonksiyonu olur.

- AGI/ASI hazırlığı: Genel amaçlı AI (AGI) yakınlaştıkça güvenlik ve denetim standartları radikal biçimde sıkılaşır.

- Otonom karar denetimi: AI sistemlerinin bağımsız denetimi, tıpkı mali denetim gibi zorunlu ve düzenli hale gelir.

- Yeni meslek dalları: AI Governance Officer, AI Ethics Auditor, AI Compliance Analyst gibi roller standartlaşır.

- Pazar büyüklüğü: 15–50+ milyar $ (tüm organizasyonlar için zorunlu fonksiyon).

Hexis için anlamı

Bu dönemde Hexis ya küresel bir KOBİ AI governance platformu, ya bir sektörel uzman, ya da satın alınmış bir marça olarak varlığını sürdürür. ORIENT metodolojisinin marka değeri ve telif hakları bu senaryoların hepsinde değerlidir.

## 5.5 10 Yıllık Projeksiyon Tablosu

| Dönem | Pazar | Ana Dinamik | Hexis Stratejisi |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026–2028 | ~0.5–1.4B$ | Uyum dalgası, panik alım | Müşteri kazan, SaaS kur |
| 2028–2030 | ~1–5B$ | Olgunlaşma, standartlaşma | Retention, otomasyon |
| 2030–2033 | ~5–15B$ | AI-native governance | Claude API derinleşir |
| 2033–2036 | ~15–50B$+ | Evrensel zorunluluk | Küresel KOBİ lideri veya exit |

# 6. Stratejik Yol Haritası: Öncelikler

ÖNCELİK 1 — İLK GELİR: Şablon Kit Satışı (Bu Hafta)

Starter Kit hazır, görseller hazır, copy hazır. Eksik: mağaza açılışı.

- LemonSqueezy hesabı aç ve ürün yükle (€99)

- Etsy mağazası aç (€109)

- hexis.center’a CTA butonları ekle

- Lead magnet: Ücretsiz EU AI Act Quick Start Checklist

Hedef: İlk 30 günde 5+ satış veya 50+ lead magnet indirme.

ÖNCELİK 2 — BİLİNİRLİK: LinkedIn + SEO (Şimdi)

- LinkedIn haftalık 3 gönderi (Pt/Çr/Cu) — tutarlılık kritik

- Her gönderide ORIENT referansı

- Haftalık 1 İngilizce blog (SEO: EU AI Act compliance for SMEs)

- Guest post: IAPP, EU AI Act community

- Newsletter sign-up (Beehiiv)

Hedef: 3 ayda 500+ LinkedIn follower, 1K+ organik ziyaretçi/ay, 200+ e-posta listesi.

ÖNCELİK 3 — UZMANLIK İSPATI: Sertifika + Case Study

- AIGP sınavını geç

- ISO 42001 badge’i tüm kanallarda öne çıkar

- ORIENT whitepaper yayınla (indirilebilir PDF)

- 2–3 KOBİ’ye ücretsiz pilot, case study al

Hedef: AIGP sertifikası + 2 case study + ORIENT whitepaper.

ÖNCELİK 4 — SaaS MVP (3 Ay İçinde)

- MVP: Envanter + Sınıflandırıcı + Governance Matrix

- Supabase + Next.js + Vercel

- Claude Haiku 4.5 (2 noktada kişisel tavsiye)

- €9 giriş → €29/ay Pro

Hedef: Haziran 2026 sonuna kadar beta, 20 ödeme yapan kullanıcı, MRR €500+.

ÖNCELİK 5 — YASAL ALTYAPI (Paralel)

- Avukata danış: LemonSqueezy MoR + 657/28

- Estonya e-Residency başvurusunu somutlaştır

- Nominee director + pasif ortaklık yapısı

Hedef: Avukat görüşü + yasal yol haritası belirlenmiş.

# 7. 12 Aylık Zaman Çizelgesi

| Dönem | Odak | Çıktı | Gelir |
| --- | --- | --- | --- |
| Ay 1 (Nisan) | İlk satış + bilinirlik | Mağazalar canlı, LinkedIn aktif | €500–1K |
| Ay 2–3 (May–Haz) | SaaS MVP + 2. kit | app.hexis.center beta, FRIA bundle | €2–4K |
| Ay 4–6 (Tem–Eyl) | Annex III dalgası | Ödeme aktif, Complete Toolkit | €5–10K/ay |
| Ay 7–9 (Eki–Ara) | Büyüme | Özellik +, SEO 5K+/ay | MRR €10K+ |
| Ay 10–12 (Oca–Mar’27) | Genişleme | TR pilot, Business plan | MRR €20K+ |

# 8. Kritik Başarı Faktörleri

## 8.1 Hexis’i Farklılaştıracak 5 Şey

- ORIENT’i sektör standardı yap: Whitepaper, webinar, guest post ile AI governance referans çerçevesi olarak konumlandır.

- Güven altyapısı kur: ISO 42001 + AIGP + case study + ücretsiz deneyim = “denedim, ücretlisini de alıyorum” döngüsü.

- Deadline aciliyetini sat: Tüm mesajlarda “Ağustos 2026’ya X gün”. FOMO değil, FOMO (Fear of Missing Obligation).

- Freemium huni: Ücretsiz araç → lead magnet → şablon → SaaS. Her aşama sonrakini tetikler.

- Niş kal, derinleş: “AI governance for EU SMEs” sende olsun. Genişleme sonra.

## 8.2 Kaçınılması Gereken 5 Hata

- Kapsam şişmesi: MVP = Envanter + Sınıflandırıcı + Matrix. Nokta.

- Perfeksiyonizm: Starter Kit HAZIR — yarın satışa çıkmalı.

- Türkiye’ye erken geçiş: AB’de product-market fit olmadan Türkiye odak dağıtır.

- Tek kanal bağımlılığı: LinkedIn + SEO paralel yürümeli.

- Görünmeden satış bekleme: İlk 3 ay %60 zaman pazarlamaya.

# 9. Sonuç

Hexis AI Governance, doğru zamanda, doğru nişte, doğru temeller üzerine kurulmuştur. ORIENT metodolojisi, sertifika altyapısı ve canlı araçlar ciddi bir başlangıç avantajı sağlamaktadır.

Önümüzdeki 10 yıl, AI governance’ı niş bir uyum gereksiniminden evrensel bir iş fonksiyonuna dönüştürecektir. Bu dalganın erken safhasında konumlanan, güven inşa eden ve KOBİ segmentini sahiplenen oyuncu, sektörü şekillendirecektir.

Bugün yapılması gereken: Hazır ürünü satmaya başlamak ve görünür olmak. Geri kalan her şey bu iki adımın üzerine inşa edilecektir.

“Compliance as orientation, not checklist. Bu vaadi yerine getirmek için önce pazara çıkmak gerekiyor.”

— Hexis Strateji Masası, 25 Mart 2026

Kaynaklar

MarketsandMarkets AI Governance Market Report | Gartner AI Governance Platforms Forecast | Precedence Research AI Governance Market 2034 | IAPP Global AI Law & Policy Tracker | HBR: How SMEs Can Prepare for EU AI Regulations | Eurostat AI Adoption Index 2025 | European Digital SME Alliance